## Slide 1
PROPUESTA TÉCNICA · CCACCS-254
Rediseño de la Capa Redis
ca-baas-tokenization-gateway
Diseño, decisiones técnicas y plan de implementación
Alvaro Fonseca
Equipo CCA — Credit Card Support
26 de mayo, 2026

## Slide 2
Agenda
Lo que vamos a cubrir en los próximos 16 slides
01
Problema actual
Diagnóstico de la capa Redis existente
02
Incidente 21-may
Evidencia en Dynatrace que motivó este rediseño
03
Objetivos de diseño
Siete propiedades priorizadas
04
Arquitectura objetivo
Cuatro capas con responsabilidades claras
05
Patrones y decisiones
Resilience4j, modo IDEMPOTENCY, observabilidad
06
Plan e implementación
Sub-fases, rollout, métricas de éxito
07
Riesgos y discusión
Espacio para input de la audiencia
2 / 16
CCACCS-254 · Rediseño Capa Redis
Notes: Esta presentación toma aproximadamente 25-30 minutos. La sección 07 está intencionalmente abierta a discusión.

## Slide 3
Problema actual — diagnóstico
Seis problemas estructurales identificados en la capa Redis existente
⚠
Sin fallback ante caída de Redis
El servicio devuelve error 500 en lugar de consultar la fuente de verdad
⚠
clearAll() usa KEYS *
Operación bloqueante en producción, peligrosa con escalado a 10 instancias
⚠
Sin capa proxy
Múltiples clases acceden a RedisTemplate sin coordinación de conexiones
⚠
Manejo de errores débil
printStackTrace() y TODOs en código productivo; deserialización tumba la request
⚠
Health check ineficiente
isRedisAvailable() llama a get("health") en CADA operación: duplica el tráfico a Redis (2 round-trips por request)
⚠
Sin observabilidad
Cero métricas de hit rate, miss rate, latencias o errores del cache
3 / 16
CCACCS-254 · Rediseño Capa Redis
Notes: Estos seis problemas se identificaron durante el análisis del código actual. No son hipótesis — son hechos observables. El más grave es la ausencia de fallback, porque convierte una falla parcial (Redis) en una falla total (servicio).

## Slide 4
El incidente del 21-may en producción
Evidencia capturada en Dynatrace que motivó este rediseño
TRACE EN DYNATRACE
/api/v3/checkeligibility
23-may 10:25:06 · HTTP 500
EXCEPCIONES CAPTURADAS
io.lettuce.core.RedisException
↳ 2 ocurrencias
java.lang.OutOfMemoryError
↳ 1 ocurrencia
CustomErrorException
↳ 1 ocurrencia
Suspension: 397 ms
Lo que estos datos nos dicen
1
El fallo de Redis se propagó al flujo de negocio y generó error 500.
2
El OOM correlacionado sugiere liberación incorrecta de recursos cuando Redis falla.
3
El servicio escaló a 10 instancias sin que existiera orquestación de conexiones a Redis.
4
El hotfix RedisStartupCleaner fue revertido — no resolvió el problema.
Necesitamos rediseño estructural, no más parches.
4 / 16
CCACCS-254 · Rediseño Capa Redis
Notes: Este trace está disponible en Dynatrace en SERVICE-2F8079C8B045CA1E. Lo importante no es solo que falló Redis — eso pasa — sino que ese fallo se convirtió en OOM y error 500 al cliente. El hotfix RedisStartupCleaner intentó mitigar pero no resolvió la causa raíz.

## Slide 5
Objetivos de diseño priorizados
Siete propiedades que la nueva capa debe tener, en orden de prioridad
1
CRÍTICO
Resiliencia ante fallas de Redis
Fallback automático a fuente de verdad
2
CRÍTICO
Operaciones seguras en producción
SCAN, timeouts, liberación de recursos
3
ALTO
Observabilidad del cache
Métricas Micrometer + Dynatrace
4
ALTO
Separación de responsabilidades
Cuatro capas con contratos claros
5
ALTO
Compatibilidad hacia atrás
Los 19 usos de @RedisCacheable intactos
6
MEDIO
Health check liviano
PING nativo en lugar de get("health")
7
MEDIO
Configurabilidad por entorno
TTLs y umbrales en application.yml
5 / 16
CCACCS-254 · Rediseño Capa Redis
Notes: Esta priorización es propuesta. Si la audiencia siente que observabilidad debería subir por encima de separación de responsabilidades, o que alguna otra reordenación tiene sentido, es el momento de discutirlo. Particularmente quiero validar que resiliencia y operaciones seguras son efectivamente los dos críticos.

## Slide 6
Arquitectura objetivo
Cuatro capas con responsabilidades claras y una sola puerta a Redis
Capa de Negocio
19 usos de @RedisCacheable
Capa AOP — RedisCacheAspect
Intercepta anotación, resuelve key dinámica (SpEL), delega al CacheService
Capa de Política — CacheService
Serialización, prefijo de keys, métricas
Capa Proxy Resiliente — RedisResilientClient
ÚNICO punto de acceso · Circuit Breaker · Bulkhead · Timeouts · Fallback
Cliente Redis Nativo
Spring Data Redis + Lettuce → Azure Redis Cache
PRINCIPIO RECTOR
Una sola puerta a Redis con resiliencia centralizada
ANTES
Múltiples clases acceden a RedisTemplate sin coordinación.
AHORA
Solo RedisResilientClient habla con Redis.
NICE-TO-HAVE
Reglas ArchUnit (test) para enforzar la regla automáticamente.
6 / 16
CCACCS-254 · Rediseño Capa Redis
Notes: La capa resaltada en navy con borde dorado es el núcleo del rediseño. Es el componente que faltaba en la arquitectura actual y la causa de que el fallo de Redis se propagara como error 500 en el incidente. Toda la lógica de Resilience4j vive ahí.

## Slide 7
Glosario rápido
Términos que vamos a usar repetidamente en los siguientes slides
Fallback
Plan B cuando el plan A falla. Si Redis no responde, vamos a la fuente de verdad.
No confundir con callback (función que se ejecuta después de algo).
Circuit Breaker (CB)
Mecanismo que abre el circuito cuando hay muchos fallos, dejando de llamar al servicio caído temporalmente.
Estados: CLOSED (todo bien) → OPEN (muchos fallos, no llamar) → HALF_OPEN (probando recuperación).
Bulkhead
Limita la cantidad de llamadas concurrentes a un recurso. Aísla fallos para que no consuman todos los hilos.
Analogía: compartimentos estancos de un barco.
SpEL
Spring Expression Language. Lenguaje de expresiones que Spring evalúa en runtime.
Ejemplo en @RedisCacheable: key="'prefix:' + #p5" → Spring sustituye #p5 por el valor real.
PING (Redis)
Comando nativo del protocolo Redis. Retorna PONG sin tocar memoria del dataset.
Más liviano que get("health") porque no busca keys ni serializa valores.
Micrometer
API estándar de métricas para JVM, incluida en Spring Boot Actuator.
Counter (suma), Timer (latencias), Gauge (estado actual). Dynatrace las auto-detecta.
7 / 16
CCACCS-254 · Rediseño Capa Redis
Notes: Slide de referencia. Si alguien interrumpe preguntando qué significa un término, esta página tiene la respuesta. No es necesario leerlo completo durante la presentación — basta con mostrarlo brevemente.

## Slide 8
Patrones aplicados
Decisiones de diseño con nombres formales para revisión de arquitectura
Facade
RedisResilientClient esconde Lettuce, Resilience4j, métricas y serialización detrás de una API simple.
Circuit Breaker
Aísla fallas de Redis del flujo de negocio. Resilience4j.
Bulkhead
Limita llamadas concurrentes a Redis. Previene acumulación de hilos bloqueados (factor del OOM).
Fallback
Degradación graceful: si Redis falla, va a la fuente de verdad sin propagar excepción.
Cache-Aside
Patrón clásico mantenido. El aspecto pide al cache, si no está va a la fuente y popula.
Strategy (implícita)
Política de cache (qué, TTL, cómo serializar) separada del transporte (cómo hablar con Redis).
8 / 16
CCACCS-254 · Rediseño Capa Redis
Notes: Estos son los nombres formales para que la audiencia técnica pueda discutir el diseño con vocabulario compartido. Todos son patrones estándar — no estamos inventando nada exótico.

## Slide 9
Resilience4j — configuración propuesta
Tolerancia mínima a fallos según definición del Tech Lead
◉
Circuit Breaker
VENTANA
10 llamadas (count-based)
FAILURE THRESHOLD
40%
SLOW-CALL THRESHOLD
50% sobre 250ms
WAIT OPEN → HALF-OPEN
5 segundos
HALF-OPEN PROBES
3 llamadas
◧
Bulkhead
TIPO
Semáforo
LLAMADAS CONCURRENTES
25 máximo
WAIT MÁXIMO
50 ms
RAZÓN
Previene acumulación de hilos
MITIGA
Factor del OOM del 21-may
◐
Timeouts
GET
150 ms
SET
200 ms
PING (HEALTH)
300 ms
CONFIGURACIÓN
application.yml
AJUSTE
Tunear con métricas reales
Resilience4j se agrega como dependencia nueva. Cualquier hallazgo de Checkmarx será atendido durante la implementación.
9 / 16
CCACCS-254 · Rediseño Capa Redis
Notes: Estos valores son propuesta inicial. Particularmente el threshold de slow calls a 250ms está pensado para detectar degradación temprana de Redis. Si el tech lead tiene experiencia previa con valores que funcionaron en otros servicios, vale la pena traerlos a la discusión.

## Slide 10
Modo IDEMPOTENCY — innovación del diseño
Distinción explícita entre cache y deduplicación de operaciones costosas
Aspecto | Modo CACHE | Modo IDEMPOTENCY
Casos de uso | 17 usos Caches estándar | 2 usos HST doubleCheckEligibility
Cache hit | Retorna valor cacheado | Retorna valor cacheado
Cache miss | Va a la fuente, popula cache | Va a la fuente, popula cache + SET NX no-bloqueante
Redis caído | Va a la fuente | Va a la fuente
Métrica diferenciada | — | race_detected → Dynatrace
¿POR QUÉ ASÍ?
El comportamiento de negocio se mantiene: ambas requests van a la fuente.
Pero ahora medimos cuántas race conditions ocurren realmente en producción.
Con esos datos, decidiremos en iteración futura si justifica SET NX bloqueante.
Pregunta abierta: ¿Validan mantener el comportamiento actual hasta tener datos?
10 / 16
CCACCS-254 · Rediseño Capa Redis
Notes: La decisión de no bloquear en modo IDEMPOTENCY es deliberada. Bloquear con lock distribuido es complejo (timeouts del lock, qué pasa si la primera request falla a mitad, etc.). Preferimos primero medir, luego decidir. Si la audiencia siente que el riesgo del doble cobro justifica implementar SET NX bloqueante ya, es el momento de plantearlo.

## Slide 11
Observabilidad — integración nativa con Dynatrace
Métricas Micrometer auto-detectadas por OneAgent, sin configuración adicional
FLUJO DE MÉTRICAS
1
Capa CacheService
Registra contadores y timers
↓
2
Micrometer
API estándar de métricas (ya en Actuator)
↓
3
Dynatrace OneAgent
Auto-detecta y publica al backend
↓
4
Dashboard
Métricas visibles en tiempo real
MÉTRICAS CLAVE EXPUESTAS
▸
cache.redis.hits (Counter, mode=CACHE|IDEMPOTENCY)
▸
cache.redis.misses (Counter, mode=CACHE|IDEMPOTENCY)
▸
cache.redis.errors (Counter, operation=get|set|scan|ping|setnx)
▸
cache.redis.latency (Timer, operation=get|set)
▸
cache.redis.circuit_breaker.state (Gauge: 0=closed, 1=half-open, 2=open)
▸
cache.redis.bulkhead.available (Gauge: capacidad disponible)
▸
cache.redis.idempotency.race_detected (Counter)
Pendiente externo: Splunk depende de la resolución del tema Chassis. Fuera del scope de este rediseño.
11 / 16
CCACCS-254 · Rediseño Capa Redis
Notes: Una ventaja grande de Dynatrace OneAgent es que ya está instrumentando este servicio. No tenemos que agregar exportadores ni configurar nada nuevo — solo registrar métricas estándar de Micrometer y aparecen automáticamente en el dashboard del servicio.

## Slide 12
Plan de implementación
Seis sub-fases dentro del único Tech Story CCACCS-254
2.1
Esqueleto e infraestructura
Estructura de paquetes, CacheProperties, configuración Resilience4j sin tocar comportamiento
2.2
Capa proxy resiliente
RedisResilientClient con Circuit Breaker, Bulkhead, Timeouts, Fallback. Tests unitarios
2.3
Política y aspecto
CacheService, RedisCacheAspect simplificado, métricas Micrometer
2.4
Modo IDEMPOTENCY
Extensión de la anotación, lógica SET NX no-bloqueante, actualizar 2 usos HST
2.5
Health check y cleanup
HealthIndicator custom, eliminación de RedisStartupCleaner, migración de imports
2.6
Tests de integración
Testcontainers, validación end-to-end
Herramientas: Spec-Driven Development con Spec Kit, GitHub Copilot Enterprise en IntelliJ Ultimate. 1 desarrollador asignado.
12 / 16
CCACCS-254 · Rediseño Capa Redis
Notes: Cada sub-fase produce código compilable con tests pasando. Esto permite commits intermedios y code reviews parciales. La implementación usa Spec Kit para preparar specs estructurados que GitHub Copilot ejecuta dentro de IntelliJ.

## Slide 13
Validación pre-deploy con JMeter
Probar el comportamiento de resiliencia antes de llegar a producción
SETUP Redis en Docker local (no mockeado) + JMeter ejecutando los siguientes escenarios. Métricas en /actuator/metrics/cache.redis.* + heap usage de la JVM.
A
Carga normal
50 req/s sostenidos × 5 min
Validar que no hay degradación bajo carga estándar
B
Pico de tráfico
200 req/s × 30 segundos
Validar que el bulkhead protege contra sobrecarga
C
Redis caído CRÍTICO
docker stop redis durante carga sostenida
Replicar el incidente del 21-may. Validar que el CB abre y el fallback funciona
D
Redis degradado
Latencia artificial con tc o proxy lento
Validar que el slow-call threshold dispara el CB
JMeter local valida resiliencia, no performance. El tuning final se hace post-deploy con métricas reales de Dynatrace.
13 / 16
CCACCS-254 · Rediseño Capa Redis
Notes: El escenario C es el más importante: replica las condiciones del incidente del 21-may. Si en este test el servicio sigue respondiendo correctamente (latencia un poco mayor por ir a la fuente, pero sin error 500), tenemos evidencia técnica de que el rediseño resuelve el problema. Los escenarios A, B y D son complementarios pero el C es no-negociable antes del deploy.

## Slide 14
Estrategia de rollout — Big Bang
Justificación y plan de mitigación
POR QUÉ BIG BANG
◆
La capa actual ya genera incidentes en producción.
◆
El riesgo de continuar con el estado actual supera el riesgo del deploy completo.
◆
Canary requería dual-read/dual-write de keys legacy (complejidad transitoria).
◆
Equipo de un desarrollador — minimizar overhead de coordinación.
CRITERIOS DE ROLLBACK
Decisión pre-definida, no bajo presión
TASA DE ERROR 500
Supera baseline en los primeros 10 min
LATENCIA P95
Incremento > 20% vs baseline
EXCEPCIONES NO CONTROLADAS
Cualquier RedisException propagando
VALIDACIÓN
Dynatrace primeros 10-15 min post-deploy
14 / 16
CCACCS-254 · Rediseño Capa Redis
Notes: La decisión de Big Bang es defendible pero asume riesgo concentrado. El plan de rollback documentado pre-deploy es la mitigación principal. Vale la pena conversar si la audiencia siente que algún criterio adicional de rollback es necesario.

## Slide 15
Métricas de éxito y riesgos
Cómo sabremos si el rediseño funcionó
MÉTRICAS DE ÉXITO
✓
Errores 500 relacionados a Redis reducidos a cero o cercano
✓
Latencia p95 de /api/v3/checkeligibility estable o mejorada
✓
Métricas de cache visibles en Dynatrace en tiempo real
✓
Sin incidentes OOM relacionados a Redis en 30 días post-deploy
✓
Los 19 usos de @RedisCacheable funcionan sin cambios
RIESGOS IDENTIFICADOS
⚠
Configuración subóptima de Circuit Breaker
Mitigación: Tuning post-deploy con métricas reales
⚠
Hallazgos de Checkmarx por Resilience4j
Mitigación: Atender durante implementación
⚠
Bug en el código de fallback
Mitigación: Path poco ejecutado, riesgo de regresión silenciosa. Tests con Testcontainers + validación pre-prod
⚠
Comportamiento inesperado de SET NX
Mitigación: Métricas dedicadas para detectar anomalías
15 / 16
CCACCS-254 · Rediseño Capa Redis
Notes: Riesgo no listado pero real: el riesgo de NO hacer este rediseño. La capa actual ya causó un incidente — la probabilidad de que vuelva a fallar es alta. Vale la pena nombrarlo si la audiencia pone foco solo en los riesgos del cambio.

## Slide 16
DISCUSIÓN ABIERTA
Próximos pasos
ACCIONES
→
Revisión y aprobación del diseño con esta audiencia
→
Página de Confluence publicada en espacio CCA
→
Ticket Jira CCACCS-254 actualizado con el diseño completo
→
Inicio de implementación post-aprobación con Spec Kit + Copilot
PREGUNTAS ABIERTAS
?
¿Validan la decisión de Big Bang sobre Canary?
?
¿Algún ajuste a los umbrales de Resilience4j basado en experiencia previa del equipo?
?
¿Algún caso de uso adicional que debiera considerar el modo IDEMPOTENCY?
?
¿Hay restricciones de seguridad / compliance que no haya considerado?
Gracias por el tiempo y el input.
16 / 16
CCACCS-254 · Rediseño Capa Redis
Notes: Cerrar invitando explícitamente al input. Las cuatro preguntas son las que más me importa que esta audiencia conteste. Si surgen otras durante la presentación, anotarlas.